Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 июня 2014 г. N 477-ПП

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2044 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 22.04.2014 N 306-ПП

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 06.11.2015 [N 1026-ПП](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57086225EB8D653304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA35K), от 27.04.2017 [N 297-ПП](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA570892A5CB9D653304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA35K), от 10.08.2017 [N 583-ПП](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57380275EB7D853304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA35K),  от 22.03.2018 [N 138-ПП](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57382225DB8D153304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA35K)) |

В целях реализации [подпункта 6 пункта 3 статьи 3](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573812B5EBFD353304B8050A768F68D181FDE5CC04139275DDA30K) Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года [N 127-ОЗ](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573812B5EBFD353304B8050A768F68D181FDE5CDC33K) "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области", Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573832352B6D553304B8050A768F68D181FDE5CC041392758DA32K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП, Правительство Свердловской области постановляет:

1. Утвердить [Порядок](#P38) утверждения краткосрочных планов реализации Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573832352B6D553304B8050A768F68D181FDE5CC041392758DA32K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП (прилагается).

2. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA570892A5CB9D653304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA36K) Правительства Свердловской области от 27.04.2017 N 297-ПП.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA570892A5CB9D653304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA37K) Правительства Свердловской области от 27.04.2017 N 297-ПП)

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".

Председатель Правительства

Свердловской области

Д.В.ПАСЛЕР

Утвержден

Постановлением Правительства

Свердловской области

от 3 июня 2014 г. N 477-ПП

ПОРЯДОК

УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015 - 2044 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.04.2014 N 306-ПП

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Свердловской области  от 27.04.2017 [N 297-ПП](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA570892A5CB9D653304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA39K), от 10.08.2017 [N 583-ПП](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57380275EB7D853304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA35K), от 22.03.2018 [N 138-ПП](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57382225DB8D153304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA35K)) |

1. Настоящий Порядок устанавливает правила утверждения краткосрочных планов реализации Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573832352B6D553304B8050A768F68D181FDE5CC3483C245CDA30K) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП (далее - Региональная программа), органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - муниципальные краткосрочные планы), и Правительством Свердловской области (далее - краткосрочный план Свердловской области).

2. Муниципальные краткосрочные планы и краткосрочный план Свердловской области утверждаются сроком на три года с распределением многоквартирных домов, а также видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту их общего имущества по годам в пределах указанного срока.

3. Муниципальные краткосрочные планы и краткосрочный план Свердловской области представляют собой перечни многоквартирных домов, а также видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту их общего имущества, оформленные в соответствии с [приложениями N 1](#P89) и [2](#P232) к настоящему Порядку.

Для получения Свердловской областью финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) на проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципальные краткосрочные планы и краткосрочный план Свердловской области оформляются в соответствии с [приложениями N 2](#P232) и [3](#P392) к настоящему Порядку.

(часть вторая введена [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57380275EB7D853304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA36K) Правительства Свердловской области от 10.08.2017 N 583-ПП)

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), разрабатывают проекты муниципальных краткосрочных планов на основе данных Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573832352B6D553304B8050A768F68D181FDE5CC3483C245CDA30K), а также сведений о многоквартирных домах, полученных в результате мониторинга их технического состояния в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57088255EBAD253304B8050A768DF36K) Правительства Свердловской области от 29.01.2014 N 37-ПП "Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской области".

Разработка муниципальных краткосрочных планов осуществляется органами местного самоуправления исходя из принципов, предусмотренных [частью 7.1 статьи 168](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEE44C4C9762A50A3B81AA7286290CE385556714D056F228B68B4D5C9B57C3D434K) Жилищного кодекса Российской Федерации, [частью 2 пункта 1 статьи 11](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573812B5EBFD353304B8050A768F68D181FDE5CDC39K) Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области".

4-1. Для получения Свердловской областью финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов разработка муниципальных краткосрочных планов и краткосрочного плана Свердловской области осуществляется с соблюдением [Правил](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEE44C4C9762A50B3A84AA7988290CE385556714D056F228B68B4D5C9A51C1D439K) предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2017 N 18 "Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов".

(п. 4-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57380275EB7D853304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA38K) Правительства Свердловской области от 10.08.2017 N 583-ПП)

5. Органы местного самоуправления утверждают муниципальные краткосрочные планы на очередной период реализации Региональной [программы](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573832352B6D553304B8050A768F68D181FDE5CC3483C245CDA30K) в срок не позднее 01 июня года, предшествующего соответствующему периоду муниципального краткосрочного плана, и направляют их в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - уполномоченный орган) в течение 5 рабочих дней с момента их утверждения.

Органы местного самоуправления также направляют в уполномоченный орган письменные пояснения о соответствии утвержденного муниципального краткосрочного плана требованиям [пункта 4](#P53) настоящего Порядка.

6. На основе муниципальных краткосрочных планов уполномоченный орган разрабатывает проект краткосрочного плана Свердловской области, который подлежит утверждению Правительством Свердловской области в срок не позднее 01 августа года, предшествующего соответствующему периоду краткосрочного плана.

6-1. Для получения Свердловской областью финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов разработка муниципальных краткосрочных планов и краткосрочного плана Свердловской области осуществляется по мере необходимости в порядке, предусмотренном [пунктами 3](#P50) - [6](#P59) настоящего Порядка.

(п. 6-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57380275EB7D853304B8050A768F68D181FDE5CC041392758DA30K) Правительства Свердловской области от 10.08.2017 N 583-ПП)

7. В утвержденные муниципальные краткосрочные планы и краткосрочный план Свердловской области могут быть внесены изменения по следующим обстоятельствам:

1) исключение или включение многоквартирных домов в Региональную [программу](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573832352B6D553304B8050A768F68D181FDE5CC3483C245CDA30K);

2) исключение или включение многоквартирных домов в муниципальные краткосрочные планы и краткосрочный план Свердловской области в связи с изменением предусмотренного Региональной [программой](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573832352B6D553304B8050A768F68D181FDE5CC3483C245CDA30K) планового периода проведения капитального ремонта их общего имущества;

3) изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную [программу](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573832352B6D553304B8050A768F68D181FDE5CC3483C245CDA30K);

4) изменение в пределах планового периода сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную [программу](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573832352B6D553304B8050A768F68D181FDE5CC3483C245CDA30K);

4-1) установление в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57381275FBCD753304B8050A768F68D181FDE5CC041392758DA30K) определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 N 1041-ПП "Об утверждении Порядка определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ и установления фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту", фактов воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную программу;

(подп. 4-1 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57382225DB8D153304B8050A768F68D181FDE5CC041392759DA36K) Правительства Свердловской области от 22.03.2018 N 138-ПП)

5) изменение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Региональную [программу](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573832352B6D553304B8050A768F68D181FDE5CC3483C245CDA30K).

8. Внесение изменений в утвержденные муниципальные краткосрочные планы и краткосрочный план Свердловской области осуществляется по мере необходимости, в порядке, предусмотренном [пунктами 3](#P50) - [6](#P59) настоящего Порядка.

Приложение N 1

к Порядку утверждения

краткосрочных планов реализации

Региональной программы

капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах

Свердловской области

на 2015 - 2044 годы,

утвержденной Постановлением

Правительства Свердловской области

от 22 апреля 2014 г. N 306-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, которые подлежат

капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана

реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Свердловской области

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ годы

на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирных домов (всего) | Площадь помещений многоквартирных домов | | | | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |
| нежилых помещений | жилых помещений |
| кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей | рублей/кв. метров | рублей/кв. метров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 2

к Порядку утверждения

краткосрочных планов реализации

Региональной программы

капитального ремонта

общего имущества

в многоквартирных домах

Свердловской области

на 2015 - 2044 годы,

утвержденной Постановлением

Правительства Свердловской области

от 22 апреля 2014 г. N 306-ПП

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57380275EB7D853304B8050A768F68D181FDE5CC041392758DA32K) Правительства Свердловской области  от 10.08.2017 N 583-ПП) |

ПЕРЕЧЕНЬ

видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту

общего имущества многоквартирных домов и их стоимости

в рамках краткосрочного плана реализации

Региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Свердловской области

на \_\_\_\_\_\_\_ годы на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренные [частью 1 статьи 17](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573812B5EBFD353304B8050A768F68D181FDE5CC04139245ADA38K) Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области" (далее - Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ) | | | | | | | | | | | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предусмотренные [частью 2 статьи 17](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573812B5EBFD353304B8050A768F68D181FDE5CC04139245DDA35K) Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | усиление чердачных перекрытий | ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в [подпункте 2](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573812B5EBFD353304B8050A768F68D181FDE5CC041392751DA39K) или [3 части первой пункта 5 статьи 7](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA573812B5EBFD353304B8050A768F68D181FDE5CC041392750DA30K) Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | строительный контроль |
| рублей | рублей | единиц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку утверждения

краткосрочных планов реализации

Региональной программы капитального

ремонта общего имущества

в многоквартирных домах

Свердловской области

на 2015 - 2044 годы,

утвержденной Постановлением

Правительства Свердловской области

от 22 апреля 2014 г. N 306-ПП

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [Постановлением](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA415AFB3CAF0830DBA57380275EB7D853304B8050A768F68D181FDE5CC041392758DA33K) Правительства Свердловской области  от 10.08.2017 N 583-ПП) |

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, в отношении которых Региональной

программой капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах Свердловской области предусмотрено

предоставление за счет средств государственной корпорации -

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства финансовой поддержки на возмещение части расходов

на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности, выполненных

в ходе оказания и (или) выполнения услуг

и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирном доме

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Адрес многоквартирного дома | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома (всего) | Площадь помещений многоквартирного дома | | | | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе | | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | Всего | за счет средств ТСЖ, ЖК, ЖСК, собственников помещений | за счет кредитных (заемных) средств | | | за счет средств регионального оператора | средства областного бюджета | средства бюджетов муниципальных образований | средства Фонда |
| нежилых помещений | жилых помещений | объем средств | размер процентной ставки | срок кредита (займа) |
| кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | кв. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |