Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 5 октября 2021 г. N 418

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,

СФОРМИРОВАННЫХ ЗА СЧЕТ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, И

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ ЭТИХ СРЕДСТВ

В соответствии со [статьей 111](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD223B0C60CC39A7FA437B93A976D62FB9489965BB76E13B267F70305DE6F83FA1E4BBE50A570866DA2GCJDI) Областного закона от 10 марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", [Законом](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD223B0C10FC89E7FA437B93A976D62FB949B9603BB6C12AC67F016538F29GDJ5I) Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области", Постановлениями Правительства Свердловской области от 14.03.2008 [N 189-ПП](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD223B7CC09CB9F7FA437B93A976D62FB949B9603BB6C12AC67F016538F29GDJ5I) "О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области", от 24.10.2013 [N 1313-ПП](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD221B7C509C99E7FA437B93A976D62FB949B9603BB6C12AC67F016538F29GDJ5I) "О Региональном Фонде содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области" и от 16.01.2014 [N 10-ПП](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD222B5C707CA9E7FA437B93A976D62FB9489965BB76E11B264F30305DE6F83FA1E4BBE50A570866DA2GCJDI) "Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечением сохранности данных средств на территории Свердловской области" приказываю:

1. Утвердить [Регламент](#P35) проведения проверочных мероприятий по контролю за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств (прилагается).

2. Признать утратившим силу [Приказ](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD221B0CC0ACF9F7FA437B93A976D62FB949B9603BB6C12AC67F016538F29GDJ5I) Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.10.2014 N 166 "Об утверждении Регламента осуществления контроля за целевым расходованием региональным оператором денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на счете, счетах регионального оператора, и обеспечением сохранности данных средств при финансировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области, а также контроля за соблюдением получателями субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области условий, целей и порядка их предоставления" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2014, 29 октября N 2719) с изменениями, внесенными [Приказом](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD221B0CC0DCB997FA437B93A976D62FB949B9603BB6C12AC67F016538F29GDJ5I) Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 13.04.2015 N 65.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А.В. Рубцова.

4. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

5. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://energy.midural.ru).

6. Настоящий Приказ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Министр

Н.Б.СМИРНОВ

Утвержден

Приказом

Министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области

от 5 октября 2021 г. N 418

РЕГЛАМЕНТ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

ЗА ЦЕЛЕВЫМ РАСХОДОВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,

СФОРМИРОВАННЫХ ЗА СЧЕТ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, И

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ ЭТИХ СРЕДСТВ

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD223B0C10FC89E7FA437B93A976D62FB949B9603BB6C12AC67F016538F29GDJ5I) Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области", Постановлениями Правительства Свердловской области от 14.03.2008 [N 189-ПП](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD223B7CC09CB9F7FA437B93A976D62FB949B9603BB6C12AC67F016538F29GDJ5I) "О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области", от 24.10.2013 [N 1313-ПП](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD221B7C509C99E7FA437B93A976D62FB949B9603BB6C12AC67F016538F29GDJ5I) "О Региональном Фонде содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области" и от 16.01.2014 [N 10-ПП](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD222B5C707CA9E7FA437B93A976D62FB949B9603BB6C12AC67F016538F29GDJ5I) "Об утверждении Порядка осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и обеспечением сохранности данных средств на территории Свердловской области" (далее - Порядок N 10-ПП).

2. Контроль за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора (далее - взнос на капитальный ремонт), и обеспечением сохранности данных средств при финансировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области (далее - контроль за целевым расходованием денежных средств и контроль за обеспечением сохранности денежных средств соответственно) проводится Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее - уполномоченный орган) посредством проведения проверочных мероприятий в соответствии с настоящим регламентом.

3. Контроль за целевым расходованием денежных средств и обеспечением сохранности денежных средств при финансировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD222B5C707CA9E7FA437B93A976D62FB9489965BB76E11B266F30305DE6F83FA1E4BBE50A570866DA2GCJDI) N 10-ПП в форме документарных и выездных проверочных мероприятий в соответствии с ежегодным графиком проведения проверочных мероприятий, утвержденным уполномоченным органом, и настоящим регламентом.

4. Контроль за целевым расходованием денежных средств осуществляется уполномоченным органом в отношении:

1) взносов на капитальный ремонт, пеней, уплаченных собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанностей по уплате взносов на капитальный ремонт, процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счете, счетах регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов капитального ремонта;

2) соответствия объема финансирования, направленного на финансирование расходов, определенных [частью 1 статьи 174](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E193D99E098AD307E4DB7DB27B5CE5896CB79F368E93CC22D22FDC6C2D35DE23F55E76AF10B4F8F28C8F51C4AGAJ3I) Жилищного кодекса Российской Федерации, а также финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных [статьей 17](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD223B0C10FC89E7FA437B93A976D62FB9489965BB76E11B164F40305DE6F83FA1E4BBE50A570866DA2GCJDI) Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области", размеру предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленному уполномоченным органом;

3) соответствия объема и видов оказанных услуг и (или) выполненных работ объему и видам, предусмотренным Региональной [программой](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD223B6C308CB987FA437B93A976D62FB9489965BB46714B162F30305DE6F83FA1E4BBE50A570866DA2GCJDI) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 N 306-ПП "Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы", и краткосрочным планом ее реализации на соответствующий контрольный период;

4) соответствия объема и видов оказанных услуг и (или) выполненных работ объему и видам, предусмотренным соответствующим договором об оказании услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

5) соответствия размера минимального взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством Свердловской области на соответствующий год или установленного решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, размеру взноса на капитальный ремонт, отраженному в платежных документах.

5. Контроль за обеспечением сохранности денежных средств осуществляется уполномоченным органом в отношении:

1) вносимых собственниками ежемесячных взносов на капитальный ремонт и не использованных на финансирование расходов, определенных [частью 1 статьи 174](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E193D99E098AD307E4DB7DB27B5CE5896CB79F368E93CC22D22FDC6C2D35DE23F55E76AF10B4F8F28C8F51C4AGAJ3I) Жилищного кодекса Российской Федерации, а также финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных [статьей 17](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD223B0C10FC89E7FA437B93A976D62FB9489965BB76E11B164F40305DE6F83FA1E4BBE50A570866DA2GCJDI) Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области", за отчетный период (полугодие, календарный год);

2) соответствия остатка денежных средств на расчетном счете сумме внесенных взносов на капитальный ремонт с учетом использованных денежных средств по соответствующим договорам за проверяемый период.

6. В случае необходимости контроль за целевым расходованием денежных средств и обеспечением сохранности денежных средств может быть осуществлен по отдельным муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, указанным в приказе уполномоченного органа.

7. Проверочные мероприятия проводятся на основании приказа уполномоченного органа с учетом утвержденного графика проведения плановых проверок на соответствующий год.

8. О проведении плановых проверочных мероприятий Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (далее - региональный оператор) уведомляется не позднее чем за десять рабочих дней до начала их проведения посредством направления копии приказа уполномоченного органа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по юридическому адресу регионального оператора или по адресу электронной почты регионального оператора, или иным доступным способом.

9. Внеплановые проверочные мероприятия могут проводиться уполномоченным органом с предварительным уведомлением регионального оператора в следующих случаях:

1) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, права которых нарушены действиями (бездействием) регионального оператора;

2) поступление в уполномоченный орган из органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов прокуратуры и правоохранительных органов информации о предполагаемых или выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Свердловской области;

3) по поручению Губернатора Свердловской области.

10. О проведении внеплановых выездных проверочных мероприятий региональный оператор уведомляется не менее чем за два рабочих дня до начала их проведения посредством направления копии приказа уполномоченного органа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по юридическому адресу регионального оператора или по адресу электронной почты регионального оператора.

11. Документарные проверочные мероприятия (как плановые, так и внеплановые) проводятся по месту нахождения уполномоченного органа.

При проведении документарных проверочных мероприятий уполномоченный орган направляет региональному оператору запрос о представлении в течение десяти рабочих дней документов, необходимых для проведения документарных проверочных мероприятий. Региональный оператор представляет в указанный срок копии запрашиваемых документов, заверенные печатью и подписью руководителя регионального оператора или лица, исполняющего обязанности руководителя.

12. Выездные проверочные мероприятия проводятся в случае, если при проведении документарных проверочных мероприятий не представляется возможным удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представленных региональным оператором документах.

При проведении выездных проверочных мероприятий региональный оператор обязан предоставить лицам, уполномоченным на проведение выездных проверочных мероприятий, возможность ознакомиться с документами, связанными с предметом проверочных мероприятий, обеспечить условия для проведения выездных проверочных мероприятий, в том числе предоставить помещение для работы, оргтехнику, средства связи и канцелярские принадлежности.

13. Срок проведения проверочных мероприятий определяется приказом уполномоченного органа и не может составлять более двадцати рабочих дней. Срок проведения проверочных мероприятий может быть продлен один раз не более чем на десять рабочих дней на основании соответствующего приказа уполномоченного органа.

14. Решение о продлении срока проведения проверочных мероприятий принимается в следующих случаях:

1) получение в ходе проведения проверочных мероприятий информации от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, свидетельствующей о нарушении региональным оператором [Порядка](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD222B5C707CA9E7FA437B93A976D62FB9489965BB76E11B266F30305DE6F83FA1E4BBE50A570866DA2GCJDI) N 10-ПП;

2) наличие форс-мажорных обстоятельств (затопление, наводнение, пожар и иное) на территории, где проводятся проверочные мероприятия;

3) непредставление региональным оператором документов, необходимых для проведения проверочных мероприятий, в установленные сроки;

4) на основании мотивированного ходатайства лица, уполномоченного на проведение проверочных мероприятий и указанного в приказе о проведении проверочных мероприятий.

15. Результаты контрольной деятельности оформляются уполномоченным органом в виде [акта](#P118) по форме согласно приложению к настоящему регламенту.

16. Акт оформляется в двух экземплярах.

В акте отражаются:

1) вопросы, являвшиеся предметом проверочных мероприятий;

2) выявленные нарушения, а также причины и условия, способствующие их совершению;

3) предложения о мерах, которые должны быть предприняты в целях устранения и предотвращения нарушений, в том числе в части привлечения к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

17. Акт направляется региональному оператору не позднее десяти дней со дня окончания проверочных мероприятий и подлежит рассмотрению региональным оператором в течение двадцати дней. При необходимости рассмотрение акта может осуществляться с участием представителя уполномоченного органа из состава лиц, проводивших проверочные мероприятия.

В случае установления в ходе или по результатам проверочных мероприятий признаков состава административного правонарушения уполномоченный орган незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.

В случае выявления в ходе проверочных мероприятий обстоятельств, содержащих признаки уголовного преступления, акт направляется в правоохранительные органы согласно их компетенции не позднее десяти дней со дня подписания акта.

18. В случае отсутствия руководителя (лица, исполняющего обязанности руководителя), а также в случае отказа руководителя (лица, исполняющего обязанности руководителя) дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта.

Второй экземпляр акта хранится уполномоченным органом в соответствии с законодательством об архивном деле.

19. В случае несогласия (полностью или частично) с актом региональный оператор в течение двадцати дней со дня получения акта вправе представить в уполномоченный орган письменные мотивированные возражения по акту с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии (далее - возражения).

20. Уполномоченный орган рассматривает возражения в течение десяти рабочих дней со дня их представления и принимает решение о внесении изменений в акт или об отказе во внесении изменений в акт.

21. В случае несогласия регионального оператора с актом, действия (бездействие) уполномоченного органа могут быть обжалованы региональным оператором в судебном порядке.

22. Уполномоченный орган проверяет исполнение региональным оператором замечаний, указанных в акте.

Приложение

к Регламенту проведения

проверочных мероприятий по контролю

за целевым расходованием

денежных средств,

сформированных за счет взносов

на капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирных домах, и

обеспечением сохранности этих средств

Форма

Герб Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области

---------------------------------------------------

Октябрьская пл., д. 1, г. Екатеринбург, 620031

Телефон: (343) 312-00-12. Факс: (343) 312-00-12 (0)

Сайт: energy.midural.ru E-mail: minenergo@egov66.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АКТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Свердловской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" проведены плановые

(внеплановые), документарные (выездные) проверочные мероприятия в отношении

Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах Свердловской области (далее - Фонд, региональный

оператор), расположенного по адресу: г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, д. \_\_\_, оф. \_\_\_.

Продолжительность проверочных мероприятий (с учетом продления):

\_\_\_ рабочих дней.

Срок проведения проверочных мероприятий: с "\_\_" \_\_ по "\_\_" \_\_\_ \_\_ года.

Место проведения проверочных мероприятий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Лица, проводившие проверочные мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Руководителем проверяемого лица в период проверочных мероприятий

являлся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Предмет проверочных мероприятий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Цели проверочных мероприятий: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Период, за который проведены проверочные мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Контроль за целевым расходованием денежных средств и обеспечением

сохранности денежных средств осуществлен по муниципальным образованиям:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Контроль за целевым расходованием денежных средств осуществлен в

отношении:

1) взносов на капитальный ремонт, пеней, уплаченных собственниками

таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанностей по

уплате взносов на капитальный ремонт, процентов, начисленных за пользование

денежными средствами, находящимися на специальном счете и счете, счетах

регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов

капитального ремонта;

2) соответствия объема финансирования, направленного на финансирование

расходов, определенных [частью 1 статьи 174](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E193D99E098AD307E4DB7DB27B5CE5896CB79F368E93CC22D22FDC6C2D35DE23F55E76AF10B4F8F28C8F51C4AGAJ3I) Жилищного кодекса Российской

Федерации, а также финансирования услуг и (или) работ по капитальному

ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренных [статьей 17](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD223B0C10FC89E7FA437B93A976D62FB9489965BB76E11B164F40305DE6F83FA1E4BBE50A570866DA2GCJDI)

Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об

обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах на территории Свердловской области", размеру

предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего

имущества в многоквартирном доме, установленному уполномоченным органом;

3) соответствия объема и видов оказанных услуг и (или) выполненных

работ объему и видам, предусмотренным Региональной [программой](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD223B6C308CB987FA437B93A976D62FB9489965BB46714B162F30305DE6F83FA1E4BBE50A570866DA2GCJDI) капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на

2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской

области от 22.04.2014 N 306-ПП "Об утверждении Региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской

области на 2015 - 2044 годы", и краткосрочным планом ее реализации на

соответствующий контрольный период;

4) соответствия объема и видов оказанных услуг и (или) выполненных

работ объему и видам, предусмотренным соответствующим договором о

выполнении услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в

многоквартирном доме;

5) соответствия размера минимального взноса на капитальный ремонт,

установленного Правительством Свердловской области на соответствующий год

или установленного решением общего собрания собственников помещений в

многоквартирном доме, размеру взноса на капитальный ремонт, отраженному в

платежных документах.

Контроль за обеспечением сохранности денежных средств уполномоченным

органом осуществлен в отношении:

1) вносимых собственниками ежемесячных взносов на капитальный ремонт и

не использованных на финансирование расходов, определенных

[частью 1 статьи 174](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E193D99E098AD307E4DB7DB27B5CE5896CB79F368E93CC22D22FDC6C2D35DE23F55E76AF10B4F8F28C8F51C4AGAJ3I) Жилищного кодекса Российской Федерации, а также

финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества

в многоквартирном доме, предусмотренных [статьей 17](consultantplus://offline/ref=FF03F3A14991ECC33E192394F6F4F33A7B44ECD223B0C10FC89E7FA437B93A976D62FB9489965BB76E11B164F40305DE6F83FA1E4BBE50A570866DA2GCJDI) Закона Свердловской

области от 19 декабря 2013 года N 127-ОЗ "Об обеспечении проведения

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории

Свердловской области", за отчетный период (полугодие, календарный год);

2) соответствия остатка денежных средств на расчетном счете сумме

внесенных взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в

многоквартирном доме с учетом использованных денежных средств по

соответствующим договорам за проверяемый период.

1. В ходе проведения проверочных мероприятий установлено следующее

2. Выводы

3. Рекомендации

Подписи лиц, проводивших проверочные мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копию акта получил:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(подпись/Ф.И.О. руководителя Фонда)

С актом ознакомлен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(подпись/Ф.И.О. руководителя Фонда)

Отметка об отказе руководителя регионального оператора (его уполномоченного

представителя, иного должностного лица) подписать акт

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_